CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE CHONTALES

“CORNELIO SILVA ARGÜELLO”

UNAN MANAGUA – CUR CHONTALES

“2025: Eficiencia y Calidad para Seguir en Victorias”

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS Y SALUD

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

II SEMESTRE

I Año (Grupo A)

“Desarrollo de un sistema de escritorio de la farmacia Divino Niño”

GRUPO 2

AUTORES

- Nerybeth Auxiliadora Bravo López

- Nathali Belén Centeno Miranda

- Jorjany Uziel Hernández Tercero

DOCENTES

- Jonathan Moreno Castro

- Saira María Urbina Cienfuegos

- Yesenia Sobeyda Téllez Gomez

- María Jorlenis Ríos Pérez

- Joel Solano Duarte

Noviembre, 2025

¡Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

## 1. Tabla de Roles del Equipo de desarrollo

| Rol | Nombres y Apellidos completos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master (Especialista en Scrum) | Nerybeth Auxiliadora Bravo López | Facilita las reuniones de Scrum, elimina impedimentos y asegura que el equipo siga la metodología. |
| Product Owner (Propietario del producto) | Nathali Belén Centeno Miranda | Define los requerimientos, prioriza el Product Backlog y valida las funcionalidades entregadas. |
| Development Team (Equipo de desarrollo) | Nerybeth Auxiliadora Bravo López | Desarrollador Dev Fullstack, Tester |
|  | Nathali Belén Centeno Miranda | Desarrollador Dev Backend |
|  | Jorjany Uziel Hernández Tercero | Desarrollador Dev Frontend |
| Stakeholders (Partes interesadas) | Cintia María Gaitán Fonseca | Cliente final que recibe el producto |

## 5.2. Requerimientos Funcionales

| Requerimientos funcionales |  |
| --- | --- |
| No. | Descripción |
| 1 | Dar de alta, eliminar, o modificar productos del inventario |
| 2 | Reportes de inventario bajo, productos nuevos o por vencer. |
| 3 | Buscar productos , ver detalles, disponibilidad y ver ubicación de producto. |
| 4 | Registrar clientes, ventas de productos y actualizar automáticamente el inventario. |
| 5 | Notificar medicamentos próximos a caducar |
| 6 | Consultar disponibilidad de productos |
| 7 | Agregar, asignar rol, editar o eliminar usuario |

## 5.3. Historias de Usuarios

|  | HU001: Gestión de Productos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | registrar, editar y eliminar productos en el sistema |  |  |
| Para | mantener actualizado el inventario con todos los datos relevantes |  |  |
| Validación | • Formulario con campos obligatorios. | Impacto | 32 |
|  | • Validación de datos | Prioridad | 5 |
|  | • Mensaje de confirmación de cambios | Estimación | 16 hrs |

|  | HU002: Alertas de Vencimiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | recibir alertas de productos por vencer |  |  |
| Para | recibir alertas de productos por vencer |  |  |
| Validación | •Lista de productos con 30 días para vencer. | Impacto | 8 |
|  | • Notificación al iniciar sesión. | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

| HU003: Actualizar Inventario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Que el sistema actualice automáticamente el stock de productos después de cada venta |  |  |
| Para | Mantener actualizado el inventario de la farmacia |  |  |
| Validación | v Los datos se guardan correctamente v El producto se muestra en la lista del inventario | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 7 hrs |

| HU004 - Consulta de inventario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Consultar stock en el tiempo estipulado. |  |  |
| Para | Llevar control de los productos en existencia. |  |  |
| Validación | - Visualizar cada uno de los productos existentes. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 2hrs |

|  | HU005: Registrar ventas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Vendedor |  |  |
| Quiero | registrar ventas de productos de forma rápida y sencilla. |  |  |
| Para | agilizar la atención al cliente |  |  |
| Validación | •Búsqueda rápida de productos por nombre. •Campo para especificar cantidad por producto •Verificación automática de stock disponible. • Registro de datos del cliente. •Cálculo automático de total a pagar •Actualización en tiempo real del inventario. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 12 hrs |

|  | HU006: Generar reportes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Generar reportes de inventario bajo, productos nuevos o por vencer |  |  |
| Para | tomar decisiones estratégicas basadas en datos y optimizar la gestión de la farmacia |  |  |
| Validación | • Los reportes deben permitir filtros por fecha, nombre, laboratorio y ubicación | Impacto | 8 |
|  | • Los datos deben reflejar el estado actual en tiempo real. | Prioridad | 3 |
|  | • Previsualización del reporte antes de exportar | Estimación | 12 hrs |

| HU007: Consultar productos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Poder consultar productos disponibles |  |  |
| Para | encontrar rápidamente lo que necesito, conocer precios y stock |  |  |
| Validación | v Buscar productos por nombre o principio activo v Ver precio, stock y ubicación en la farmacia | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 10 hrs |

| HU008: Asignar roles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Administrador |  |  |
| Quiero | Asignar roles, eliminar y editar |  |  |
| Para | Controlar y llevar un orden al acceso de diferentes funcionalidades del sistema según los roles |  |  |
| Validación | - El sistema permite asignar, editar y eliminar roles correctamente - Solos los administradores pueden acceder a esta funcionalidad. - Los cambios y los roles se reflejarán inmediatamente en el sistema. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 6 hrs |

|  | HU009: Registrar clientes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Vendedor |  |  |
| Quiero | registrar los datos de clientes de la farmacia |  |  |
| Para | registrar la venta a un cliente específico |  |  |
| Validación | • Formulario con campos obligatorios. | Impacto | 32 |
|  | • Validación de datos | Prioridad | 5 |
|  | • Mensaje de confirmación de registro | Estimación | 16 hrs |

## 5.4. Product Backlog Priorizado

| ID | Historia de usuario | Importancia | Sprint Programado | Fecha de Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestión de productos | 160 | 1 | 05-11-25 |  |
| HU005 | Registrar ventas | 160 | 1 | 05-11-25 |  |
| HU009 | Registrar clientes | 160 | 1 | 05-11-25 | 20-11-25 |
| HU003 | Actualizar inventario | 64 | 2 |  |  |
| HU004 | Consulta de inventario | 64 | 2 |  |  |
| HU007 | Consultar productos | 64 | 2 |  |  |
| HU006 | Generar reportes | 24 | 3 |  |  |
| HU002 | Alertas de vencimientos | 24 | 3 |  |  |
| HU008 | Asignar roles | 24 | 3 |  |  |

## 5.5. Sprint Backlog 1

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Gestión de productos | Diseñar interfaz de gestión de productos | 1hr | Jorjany Hernandez |
|  |  | Programar formulario con campos obligatorios | 1hr | Nerybeth Bravo |
|  |  | Implementar funciones de guardar, editar, limpiar, eliminar y actualizar productos | 2hr | Nathali Centeno |
|  |  | Programar la estructura de datos: arreglos y clases | 2hr | Nerybeth Bravo |
|  |  | Pruebas de funcionalidad | 1hr | Jorjany Hernandez |
| HU005 | Registrar ventas | Diseñar interfaz de registrar ventas | 1hr | Jorjany Hernandez |
|  |  | Programar formulario con campos obligatorios | 1hr | Nathali Centeno |
|  |  | Implementar funciones de guardar, editar, limpiar eliminar y actualizar productos | 4 hrs | Nerybeth Bravo |
|  |  | Programar búsqueda de clientes registrados | 4 hrs | Nathali Centeno |
|  |  | Programar búsqueda de productos para venta | 4hrs | Nathali Centeno |
|  |  | Implementar cálculo de total a pagar | 1hr | Nerybeth Bravo |
|  |  | Programar la estructura de datos: arreglos y clases | 4hrs | Jorjany Hernandez |
|  |  | Pruebas de funcionalidad | 1hr | Nerybeth Bravo |
| HU009 | Registrar clientes | Diseñar interfaz de registrar clientes | 1hr | Jorjany Hernandez |
|  |  | Programar formulario con campos obligatorios | 1hr | Nathali Centeno |
|  |  | Implementar funciones de guardar, editar, limpiar, eliminar y actualizar productos | 4hrs | Nerybeth Bravo |
|  |  | Programar la estructura de datos: arreglos y clases | 4hrs | Nerybeth Bravo |
|  |  | Pruebas de funcionalidad | 1hr | Jorjany Hernandez |

Gráfica

## 5.6. Sprint Backlog 2

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU003 | Actualizar inventario | Programar el formulario con cambios obligatorios |  | Jorjany Hernandez |
|  |  | Proyectar tabla según cada actualización |  |  |
|  |  | Verificar que los datos actualizados del inventario se guarden correctamente |  |  |
|  |  | Pruebas de funcionalidad |  |  |
| HU004 | Consulta de inventario | Diseñar interfaz de consulta de inventario |  |  |
|  |  | Programar tabla de productos existentes |  |  |
|  |  | Implementar visualización de cantidad, disponibilidad y detalles |  |  |
| HU007 | Consultar productos | Diseñar interfaz de consulta de productos |  |  |
|  |  | Programar la búsqueda de productos por nombres y sus detalles |  |  |
|  |  | Integrar la información con la estructura de datos |  |  |
|  |  | Pruebas de funcionalidad |  |  |

## 5.7. Sprint Backlog 3

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU006 | Generar reportes | Diseñar interfaz de generar reportes | 1hora | Jorjany Hernandez |
|  |  | Validar datos antes de generar el reporte | 1 semana | equipo |
| HU002 | Alertas de vencimientos | Diseñar interfaz de alertas de vencimiento | 1 hora | Jorjany hernandez |
|  |  | Pruebas de funcionalidad | 3 horas | Nerybeth brao |
| HU008 | Asignar roles | Diseñar interfaz de asignar roles | 1 hora | Jorjany hernandez |
|  |  | Definir opciones de roles ( administrador o vendedor) donde el administrador pueda visualizar la lista de usuarios, buscar por nombre, asignar, editar y eliminar roles. | 4 dias | Belem miranda |